| Star Giant |  | 작성자 | 2020182038 정하나 | 팀명 | 별거인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 24~26주차 | 기간 | 2023.06.27~2023.07.10 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 스테이지 1 컷씬 카메라, |  |  |  |  |

- 컷씬 카메라, 카메라 쉐이킹

- 한 바퀴 돌거나 줌아웃 하는 컷 씬 생성. 스킵ui 생성.

- 카메라 쉐이킹 생성. 어디다가 얼마나 넣을지 제대로 못 정함(현재는 hp 닳았을 때 한 번 함)

- 시작 화면 개선

- 클라에 스테이지2/3 추가

미션, 대사 스크립트 추가함. 스테이지2 블랙홀과 스테이지3 보스 모델 추가함.

스테이지2의 블랙홀 디테일 수정해야 하고, 현재 스테이지3 보스에는 애니메이션만 적용되고 있음. 운석 던지기 적용과 레이저 추가해야 됨.

| 문제점 정리 | 블랙홀 구림, 보스 공격 모션만 있음 | 해결 방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 |  | 다음 기간 |  |
| 다음주 할 일 | 블랙홀 개선, 보스 공격 이펙트? 넣어야 됨, 파티클, 스테이지2/3 컷씬 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |